Phân tích

| Phát biểu | AC hay DoD | Đạt hay chưa đạt | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Đ1. Số dư đủ, khách xác nhận, chuyến "Đã thanh toán" và ví bị trừ đúng cước | AC | Đạt | Viết theo Given – When – Then và chỉ nói về trường hợp thanh toán bằng ví nên là điều kiện riêng của story này. Khoa báo đạt và Đức không phát hiện lỗi ở trường hợp số dư đủ. |
| Đ2. Code được ít nhất 01 Developer khác review trước khi merge | DoD | Đạt | Quy định review code áp dụng cho mọi story, không riêng thanh toán ví, và do Developers tự đặt ra nên là DoD, dù đang nằm chung trong danh sách điều kiện của story. Khoa báo đã làm. |
| Đ3. Thanh toán bằng ví phải nhanh, mượt, khách dùng thấy thích | AC | Chưa đạt | Nội dung riêng cho tính năng thanh toán ví nên xếp vào AC. Nhưng "nhanh, mượt, thích" là cảm tính, không có con số hay kết quả cụ thể để kiểm chứng nên không thể kết luận đạt, và cũng chưa viết theo Given – When – Then. |
| Đ4. Số dư không đủ, khách xác nhận, hiển thị "Số dư không đủ" và chuyến vẫn "Chưa thanh toán" | AC | Chưa đạt | Đây là AC riêng của story, viết đúng Given – When – Then. Khoa không đưa Đ4 vào báo cáo đạt, và Đức thử đúng trường hợp số dư không đủ thì ví vẫn bị trừ tiền, cho thấy hệ thống xử lý sai trường hợp này. |
| Đ5. Story thanh toán ví đã chạy trên staging và không còn lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical) | DoD | Chưa đạt | Câu nhắc "story thanh toán ví" nên trông như AC, nhưng chạy thử trên staging và không còn lỗi Blocker/Critical là chuẩn chung cho mọi story do Developers đặt, nên bản chất là DoD. Khoa báo đạt, nhưng lỗi ví bị trừ tiền khi số dư không đủ là lỗi nghiêm trọng còn tồn tại nên điều kiện "không còn lỗi nghiêm trọng" chưa đúng. |

Sửa lỗi

Đ3: Given số dư ví đủ trả cước

When khách xác nhận thanh toán bằng ví RikkeiPay

Then chuyến chuyển sang "Đã thanh toán" và hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thành công trong vòng 2 giây

Đ5 viết lại thành DoD

Mọi story chỉ được coi là xong khi đã chạy thử trên staging và không còn lỗi mức Blocker hoặc Critical nào chưa được xử lý.Giải thích cách sửa: